**혁신성장 청년인재 인공진으 실무 B반 서승훈**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **순번** | **활동명** | **선행조견** | **종료일** | **주요활동내용** | **산출물** |
| **1** | **주제선정** | **-** | **2020.04.12** | **주제선정 및 자료조사를 통한 적절성 검토 및 발표PPT제작** | **주제발표 PPT** |
| **2** | **예제소스 구현 및 개발환경구성** | **-** | **2020.04.13** | **소스 작성 및 웹개발을 위한 환경구성 및 필요 에디터 및패키지 설치** | **-** |
| **3** | **소스작성** | **예제소스 구현 성공** | **2020.04.19** | **얼굴인식 및, 대체 이미지 삽입 소스 구현** | **소스파일** |
| **4** | **웹 개발** | **소스구현완성** | **2020.04.23** | **작성한 소스를 서비스 할 수 있도록 웹 개발** | **웹사이트** |
| **5** | **최종검토** | **웹 개발 완성** | **2020.04.26** | **서비스에 문제가 없는지, 더 보완할 점은 없는지 검토** | **-** |
| **6** | **발표 PPT 제작** | **최종검토 완료** | **2020.04.27** | **자료 정리 및 발표준비** | **발표 PPT** |

**일자별 계획표**

추진일정

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |